CAHIER DES CHARGES

Application mobile de gestion et site vitrine

J.COCO atelier Batik

| Rubrique | Information |
| --- | --- |
| Projet | Application mobile Flutter de gestion et site web vitrine lié |
| Client | J.COCO atelier Batik, Centre Artisanal de Grand-Bassam (Côte d'Ivoire) |
| Cadre | Module Atelier de Génie Logiciel, domaine n°28 : industrie textile |
| Établissement | Institut Ivoirien de Technologie (IIT), Licence 3 Génie Logiciel |
| Auteur | Touré Lamine |
| Année académique | 2026-2027 |
| Version | 1.0, octobre 2026 |
| Statut | Document soumis à la validation du client |

# 1. Présentation du projet

## 1.1 Contexte

J.COCO atelier Batik est un atelier d'art textile situé au Centre Artisanal de Grand-Bassam (Côte d'Ivoire). L'entreprise est à la fois productrice (atelier de teinture batik) et vendeuse (vente en gros et au détail).

Le client ne dispose pas d'ordinateur : la gestion de l'atelier doit donc se faire entièrement sur smartphone. Il souhaite également gagner en visibilité et recevoir davantage de demandes de collaboration, au-delà des collaborations actuelles avec des groupes de dames de l'église.

Ce projet est réalisé dans le cadre du module Atelier de Génie Logiciel (domaine n°28 : industrie textile) de la Licence 3 Génie Logiciel de l'Institut Ivoirien de Technologie (IIT).

## 1.2 Besoins exprimés par le client

| Thème | Ce que le client a exprimé |
| --- | --- |
| Matériel | Pas d'ordinateur portable : solution mobile |
| Positionnement | Être connu en tant que producteur et vendeur |
| Visibilité | Gagner en visibilité et recevoir plus de demandes de collaboration, au-delà des collaborations actuelles (groupes de dames de l'église) |
| Canaux de vente | Grossistes et vente au détail |
| Produit phare | Le format 4 yards est la taille la plus demandée |
| Fournisseur | Approvisionnement en tissu chez Uniwax |
| Production | Activité de teinture ; saison de production de janvier à juin |
| Partenariats | Ambition de collaborer avec des structures de mode |
| Problème principal | Les ruptures de stock |
| Déploiement | Possibilité de déployer l'application |

Les spécifications des sections suivantes (modules, rôles, technologies) sont des propositions de l'auteur, déjà soumises à la validation du client.

# 2. Objectifs du projet

- Réduire les ruptures de stock : tissu Uniwax, intrants de teinture et pièces finies en 4 yards.

- Suivre la production de teinture, en particulier pendant la saison de janvier à juin.

- Distinguer les ventes en gros et les ventes au détail.

- Augmenter la visibilité de l'atelier grâce à un site vitrine et faciliter les demandes de collaboration et les réservations d'ateliers.

# 3. Spécifications fonctionnelles

La solution comprend deux composantes : une application mobile de gestion réservée à l'atelier, et un site web vitrine public. Le site utilise les mêmes données que l'application : une photo ajoutée ou un créneau ouvert depuis le téléphone apparaît directement sur le site.

## 3.1 Application mobile de gestion (Flutter)

### Module Stocks et alertes

| Réf. | Exigence |
| --- | --- |
| STK-01 | Tenir l'inventaire du tissu brut, des pigments ou colorants et des cires. |
| STK-02 | Tenir l'inventaire des pièces finies par format, avec une priorité pour le format 4 yards. |
| STK-03 | Envoyer une notification sur le téléphone lorsqu'un stock passe sous un seuil défini par le client. |

### Module Production (teinture)

| Réf. | Exigence |
| --- | --- |
| PRO-01 | Suivre chaque lot de tissu par étape : tissu reçu, cirage, teinture, séchage, stocké. |
| PRO-02 | Proposer une vue de planification pour la saison de production de janvier à juin. |

### Module Ventes et partenaires

| Réf. | Exigence |
| --- | --- |
| VEN-01 | Gérer les clients par catégorie : grossistes, clients au détail, structures de mode. |
| VEN-02 | Appliquer un tarif de gros et un tarif de détail. |
| VEN-03 | Suivre les commandes et les collaborations en cours. |

### Module Ateliers et vitrine

| Réf. | Exigence |
| --- | --- |
| ATE-01 | Gérer les créneaux d'ateliers ouverts à la réservation. |
| ATE-02 | Consulter et valider les rendez-vous demandés depuis le site. |
| ATE-03 | Ajouter et supprimer les photos de réalisations affichées sur le site. |
| ATE-04 | Traiter les demandes de collaboration selon leur statut : nouvelle, en discussion, acceptée ou refusée. |

### Module Tableau de bord

| Réf. | Exigence |
| --- | --- |
| TDB-01 | Afficher les stocks critiques, les ventes par canal, les lots en cours, ainsi que les rendez-vous et demandes à traiter. |

## 3.2 Site web vitrine (public, lié à l'application)

| Réf. | Exigence |
| --- | --- |
| SIT-01 | Permettre aux visiteurs de prendre rendez-vous pour un atelier : choix d'un créneau, nom, nombre de participants et contact. |
| SIT-02 | Donner le contact WhatsApp de J.COCO atelier Batik, avec un bouton de contact direct. |
| SIT-03 | Présenter les réalisations de J.COCO dans une galerie de photos. |
| SIT-04 | Permettre l'envoi d'une demande de collaboration (structure de mode, boutique, institution, grossiste). |

# 4. Acteurs et droits d'accès

| Acteur | Application de gestion | Site vitrine |
| --- | --- | --- |
| Responsable de l'atelier (propriétaire) | Accès complet | Gère le contenu |
| Collaborateur de l'atelier (optionnel) | Stocks et production | Lecture |
| Visiteur, client potentiel ou partenaire | Aucun accès | Consulte, réserve, envoie une demande |

# 5. Contraintes et choix techniques

- Application de gestion : Flutter, Android en priorité, iOS possible.

- Site vitrine : site web responsive (par exemple Flutter Web ou un front web classique), connecté à la même API que l'application.

- Backend : API REST (par exemple Laravel ou Node.js) avec une base de données MySQL ou PostgreSQL, ou alternative Firebase (authentification, base de données, notifications, stockage des photos).

- Notifications : alertes de rupture de stock sur le téléphone.

- Connectivité : à discuter avec le client, car l'usage en atelier peut se faire avec une connexion limitée.

- Déploiement : API et site sur un VPS ou un service cloud ; application distribuée au client sous forme d'APK.

- Sécurité : accès à l'application de gestion protégé par authentification et séparé par rôle.

# 6. Livrables prévus

- Recette des besoins validée par le client

- Diagramme de cas d'utilisation (UML)

- Maquettes des écrans de l'application et du site

- Prototype de l'application Flutter

- Prototype du site vitrine

# 7. Vision du Prototype de Validation de recette des besoins

(Voir le Prototype de recette des besoins.)